
****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) อานนท์ หาญสูงเนิน

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

**แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559**

**หน่วยงาน อบต. หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **ลักษณะงาน( / )** | | **วิธีการ** | | | | **ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ** | | **แผนปฏิบัติการ** | | | **แผนการจ่ายเงิน** | | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **จำนวน(หน่วยนับ)** | **งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป** | **งานที่เสร็จภายใน ปี 59** | **จัดซื้อ** | **จัดจ้าง** | **สอบราคา** | **ประกวดราคา** | **มี**  **( / )** | **ไม่มี**  **(/)** | **ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา**  **(เดือนปี)** | **คาดว่าจะลงนามในสัญญา**  **(เดือนปี)** | **คาดว่าจะมีการส่งมอบ(เดือนปี)** | **งบประ**  **มาณที่ได้รับอนุมัติในปี 59** | **เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ** |
| 1  2  3 | เคหะและชุมชน  เคหะและชุมชน  เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์  ยานยนต์  (จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ  ครุภัณฑ์  ยานยนต์  (จัดซื้อรถยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 2 ล้อ )  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน) | 1 คัน  1 คัน  1 หลัง | - | /  /  / | /  / | -  / | -  /  / | / | / | - | ต.ค.58 –  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59 | ต.ค.58 –  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59 | ต.ค.58 –  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59  ต.ค.58  -  ก.ย.59 | /  /  / | - | 2,500,000  787,000  1,050,000 |

(ลงชื่อ) วนิดา ด่านกระโทก (ลงชื่อ) สุรชา จิตแนมพลกรัง (ลงชื่อ) สุประวีณ์ อัครวรรธน์ (ลงชื่อ) อานนท์ หาญสูงเนิน

(นางสาววนิดา ด่านกระโทก) (นางสุรชา จิตแนมพลกรัง) (นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรธน์) (นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นักวิชาการพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่ นายก อบต.หนองไม้ไผ่